## Slide 1
Coding
SOP
AI 协作开发的标准工作流程
需求对齐 · 任务拆分 · 验证与审查
Notes: 建议分享 25–35 分钟。先介绍轻量规则与关键门控，再讲完整流程，最后用 UART 接收队列案例串联。本材料的嵌入式案例、参数和任务编号均为教学设计，没有对应的真实项目测试结果。

## Slide 2
Coding SOP 的工作对象
把一次开发任务组织成有输入、有产物、有通过条件的过程
02
完成标准：实现满足已确认的验收条件
01
定义任务
明确目标、范围、约束和不能改变的行为。
02
组织执行
按可交付切片分工，用依赖关系决定执行顺序。
03
核对结果
结合测试、差异审查与人工判断，确认交付边界。
Notes: SOP 是标准操作流程。AI 可以执行阅读、实现、运行检查和审查等工作；开发者仍需确定系统边界和工程取舍。一个任务的完成要依据验收证据，不能只依据 Agent 声称完成。流程需要与风险匹配，简单任务减少步骤，复杂任务保留清晰的阶段边界。

## Slide 3
轻量规则与关键门控
把上下文留给任务事实，把流程约束放在关键决策点
03
规则保持精简
只加载当前任务需要的背景
优先复用已有接口和实现
删除重复说明与无意义抽象
门控保持明确
实现前核对 Spec
实现后提供验证证据
交付前由人审查整体改动
工具按习惯选择；产物和通过条件需要在团队内保持一致。
Notes: 大量流程指令会占用上下文并增加维护成本，因此项目规则应简洁、明确且适用。但规则精简不意味着删除系统约束、必要验证或人工确认。工具名可以更换，需求对齐、产物可检查、验证和最终把关仍构成工作链路。这里不对工具价格或模型能力作比较。

## Slide 4
完整 Coding SOP
每个阶段都留下可供下一阶段使用的明确产物
04
阶段 | 核心动作 | 产物 / 门控
需求对齐 | 逐问澄清边界、约束和取舍 | 确定的问题定义
Spec | 固化行为与验收标准 | 人工确认 ①
Tickets | 按可交付行为垂直拆分 | 切片 + 依赖 DAG
Implement | 隔离实现，执行 TDD 与审查 | 代码 + 验证证据
PR 与人工 CR | 集成审查，再由人判断 | 人工确认 ②
Notes: 对齐可使用 grill-me 或 grill-with-docs。to-spec 将结果形成规格，人工确认后才进入拆分。to-tickets 生成垂直切片和依赖关系。implement 可由每个 ticket 对应的执行者在隔离工作目录中完成，内部执行 TDD 和代码审查。所有切片集成后还需 PR 级审查和人工 CR。这些是工作流中的 skill 名称，不是通用 Shell 命令。

## Slide 5
轻流程与完整流程
按影响范围、边界确定性和验证成本选择
05
条件 | 轻流程 | 完整流程
任务边界 | 局部、明确、依赖少 | 跨模块或关键行为不确定
执行组织 | Main Agent 完成 | Spec → tickets → 隔离执行
实现前 | 简短方案与确认 | 完整 Spec 人工确认
实现后 | 相关测试 + 差异审查 | 切片测试 + 集成验证 + PR 审查
中断、并发、内存、协议兼容等关键改动，应按实际风险升级流程。
Notes: 单文件改动并不自动属于低风险。一个中断处理函数、内存边界或公共协议字段，即使只改一行，也可能需要完整流程。轻流程适合边界清楚、局部、验证成本低的任务。两种流程都保留实现前方案确认以及实现后的测试。实际执行遵循项目已建立的授权约定，避免对同一已确认范围反复确认。

## Slide 6
需求对齐：把未知变成问题
grill-me / grill-with-docs 用逐问方式补齐上下文
06
01
现象与边界
什么输入触发？期望是什么？哪些场景不受影响？
02
系统约束
时序、资源、兼容性和修改范围有哪些限制？
03
工程取舍
哪些选项可接受？选定方案的代价由谁确认？
04
收敛条件
关键未知项已解决，或形成有负责人和验证方法的待办。
Notes: 不要把可能原因当成已知事实。先描述触发场景、期待行为、实际行为和约束，再让 Agent 列出缺失信息。grill-with-docs 可在对齐过程中记录 ADR 和术语表，避免多轮对话中术语变化或决策丢失。ADR 是架构决策记录，应包含选项、选择原因以及适用边界。

## Slide 7
Spec：第一道人工门控
to-spec 将对话结论变成可执行、可评审的约定
07
必需内容 | 审查问题
目标与非目标 | 本次解决什么？哪些行为不在范围内？
行为与接口 | 成功、失败、边界输入分别如何处理？
约束与取舍 | 时序、内存、兼容性要求是否可实现？
验收与验证 | 哪些检查能证明满足要求？在什么环境执行？
风险与退出 | 依赖什么假设？失败后如何恢复或回退？
Notes: Spec 需要既描述要做什么，也描述如何判定完成。人工评审重点是需求是否正确、限制是否合理、关键取舍是否可接受、测试是否覆盖关键失败模式。模糊的“更稳定”“性能更好”不能直接作为验收标准；若缺参数，应指定参数的确定方式，而不是让 Agent 自行编造。

## Slide 8
Ticket：按行为垂直切片
每个切片交付一段可验证的能力，并声明依赖
08
水平拆分
任务 A：写所有接口
任务 B：补所有实现
任务 C：最后写测试
垂直切片
任务 A：溢出可检测 + 测试
任务 B：溢出可恢复 + 测试
任务 C：目标场景回放 + 验证
一个 ticket 至少写清：行为、文件边界、依赖、验收、验证命令。
Notes: 垂直切片应跨越完成某个行为所需的实现与测试，而不是把所有头文件、所有实现、所有测试分别分给三个 Agent。独立交付指切片有明确行为和验收价值；存在依赖时仍需等待上游满足。若多个 ticket 不断修改同一接口，应先稳定契约或串行执行。

## Slide 9
依赖关系决定并行边界
DAG 是无环依赖图；可开始的任务必须已满足全部前置条件
09
# 教学依赖图：箭头表示前置条件，不代表真实执行结果
A 溢出观测与计数 + 单元测试
└─ A 验收后
├─ B 满队列策略 + 边界测试
└─ C 输入回放 + 统计核对
B、C 完成并集成后
└─ D 目标板验证 + PR 整体审查
# B、C 仅在接口和文件职责可分离时并行
依赖未满足、共享接口变化或审查积压时，暂停派发新任务。
Notes: 下面是教学依赖图。A 先建立观测与计数行为，B 在其基础上处理满队列策略，C 使用可观测接口组织回放。B 和 C 可并行的前提是接口稳定且文件责任不冲突；否则继续拆分或串行。D 需要在整合版本上执行。worktree 只隔离文件与分支状态，不能消除逻辑依赖。

## Slide 10
隔离执行与任务交接
一个 ticket 对应一个执行上下文，用 worktree 隔离修改
10
交接项 | 必须说明
输入 | 已确认 Spec、ticket、接口和相关代码版本
责任 | 允许修改的文件、共享资源、不能修改的行为
执行 | 独立工作目录与分支，明确构建和测试环境
输出 | 提交、测试记录、审查结论、未解决事项
集成 | 按依赖顺序整合，在同一版本上重新验证
Notes: 协调者负责派发、依赖状态和集成。执行者只领取本 ticket 必要的上下文，包括确认的 Spec、接口契约、允许修改的文件、相关代码和验收条件。worktree 不是权限沙箱；环境变量、外部服务、共享输出目录和设备仍可能发生冲突。集成必须基于明确版本重新运行检查。

## Slide 11
Implement 内部循环
TDD：先确认测试能捕捉目标行为，再实现并整理
11
01
RED：定义失败证据
编写针对目标行为的测试，确认失败原因与需求对应。
02
GREEN：完成最小实现
优先复用现有能力，让目标测试通过。
03
REFACTOR：控制改动规模
清理重复与多余抽象，保持测试通过。
04
REVIEW：检查剩余风险
审查接口、边界和副作用；修复后重跑受影响检查。
Notes: RED 需要因缺少目标行为而失败，环境报错不算有效 RED。GREEN 用最小实现满足测试，然后在验证保护下整理代码。代码审查发现问题后，必要时增加失败用例并修复。测试是否足够需要结合变更风险判断。对无法在主机模拟的中断和 DMA 时序，必须保留目标板验证项。

## Slide 12
实现循环伪代码
显式区分测试失败、环境阻塞与完成；循环需要停止条件
12
# 概念伪代码：budget 是项目约定的迭代预算
while budget.has_remaining():
run = verify(ticket) # 运行验收检查并保留原始结果
if run.blocked: return BLOCKED # 环境缺失时停止，不伪报通过
if run.failed: fix_minimal(run) # 只修复有失败证据支撑的问题
else:
review = inspect_diff() # 核对边界与非预期副作用
if review.clear: return READY_FOR_INTEGRATION
fix_confirmed(review) # 先复核意见，再做必要修改
budget.consume() # 防止无效修复无限循环
return NEEDS_DECISION # 附失败证据与待决定的问题
Notes: 所有函数均为概念伪代码。预算可以是时间、迭代次数或连续失败上限，由项目定义。环境阻塞必须报告，不能把未执行测试当成通过。这里将本地审查通过定义为切片就绪，后续仍需集成和人工审查。

## Slide 13
控制无意义代码
ponytail 的审查思路：新代码存在的必要性必须说得清
13
01
确认必要性
这段逻辑对应哪个需求、失败模式或已确认约束？
02
优先复用
代码库或标准库是否已有满足条件的实现？
03
减少额外层次
接口、配置项和封装是否解决了当前存在的问题？
04
保留有用注释
解释时序、所有权、边界与失败策略，避免重复代码字面。
Notes: 审查新增代码时先问是否真的需要该逻辑，再检查已有实现和标准库。避免只会增加阅读负担的包装、没有实际扩展需求的接口和重复的防御逻辑。但是，对于硬件输入、协议数据、内存边界、错误返回值的必要检查不能因为追求短 diff 而删除。注释应解释意图、契约、约束和失败处理。

## Slide 14
多模型交叉审查
使用干净上下文审查同一版本，将意见归并后再判断
14
同一 Spec + 同一 diff + 相同验收要求
独立审查 A 独立审查 B 独立审查 C
归并重复意见 → 复核证据 → 修复 → 重新验证
人工决定接受、驳回或补充验证
“多个模型都说没问题”不能替代测试证据和人的工程判断。
Notes: Ensemble Review 指让不同模型交叉审查同一段改动。统一输入应包含当前 diff、已确认 Spec、必要周边代码和测试证据；减少实现过程中的自我辩解上下文。多个模型可能有共同盲区，意见数量不是正确性证据，也不能保证发现全部缺陷。每条意见应复核定位、触发条件、影响与可行修复。

## Slide 15
PR 级审查与人工 CR
切片通过后，仍需审查整合版本的系统行为
15
层级 | 关注内容 | 通过依据
Ticket 审查 | 本切片行为、边界与改动必要性 | 局部测试与审查问题关闭
PR 整体审查 | 跨模块接口、共享状态和回归 | 整合版本的验证证据
人工 CR | 工程取舍、证据与残余风险 | 明确接受、退回或补充验证
交付 | 版本、配置、构建与回退说明 | 可复现的交付记录
局部通过不等于整体通过；未执行验证应保留为“未验证”。
Notes: 局部 ticket 审查可能遗漏共享状态、接口语义和初始化顺序等跨切片问题。PR 级审查围绕整体 diff 与 Spec，确认集成行为和回归影响。人工 CR 是第二道门控，负责判断取舍、证据是否充分以及剩余风险是否可接受。合并、部署和发布按团队授权执行，不因本地测试通过而自动视为已发布。

## Slide 16
Review 带宽与并发控制
派发速度应匹配人的审查能力
16
01
限制在制任务
只派发依赖已满足、责任清楚且有审查容量的任务。
02
减少待审体积
保持小切片与短 diff，避免顺手重构扩大审查面。
03
压缩重复阅读
交付时提供需求映射、失败条件、测试摘要和未决项。
04
积压时先清队列
暂停派发，优先处理已有审查和集成问题。
Notes: 同时打开更多 Agent 会提高代码进入审查队列的速度，但不必然提高交付速度。应观察待审数量、等待时长和人工处理能力，根据队列积压调整并发。给每个交付包提供需求映射、测试结果和已归并的意见，可以减少人工阅读重复内容的时间。这里只给出定性控制原则，不提供未经测量的固定并发上限。

## Slide 17
教学案例：UART 接收队列积压
目标是演示 SOP 的使用；以下现象和条件均为假设
17
项目 | 本案例的教学设定
待确认现象 | 持续输入与任务高负载并存时，队列可能积压
待验证方向 | 消费不及时、输入突发、数据交接或所有权问题
本次目标 | 明确满队列行为，并让丢弃与恢复可观测
修改边界 | 不变更线上协议；保留中断执行预算约束
未知项 | 实际负载、缓存策略、资源预算和板端结果
Notes: 假设在持续 UART 输入和高负载任务并存时，接收队列达到容量上限。第一步仍是确认这是否为真实设备行为。本案例用来演示需求、切片和验证的组织方法，不能作为驱动根因结论。候选原因包括消费者处理不及时、输入突发或交接错误，均需用可区分原因的证据验证。

## Slide 18
案例 Spec 与验收设计
先约定允许的行为，再决定修改方法
18
验收项 | 待执行检查 | 运行环境
正常输入 | 输入输出对应，未出现非预期丢弃 | 主机 + 目标板
满队列 | 按确认策略处理，统计与实际结果一致 | 主机边界测试
恢复行为 | 积压解除后可继续接收，错误状态可恢复 | 主机 + 目标板
执行预算 | 记录中断 / 任务时间，核对项目预算 | 目标板测量
回归范围 | 协议、低负载路径和复位行为保持约定 | 集成验证
Notes: 以下验收是教学设计。满队列时采用何种策略必须由实际产品需求决定，丢新数据、丢旧数据、流控或背压并非普遍可互换。若产品要求无损，则必须重新设计吞吐与流控，不能直接选择丢弃。时间上限、压力持续时间和输入速率在板型、测量条件确认后填写。

## Slide 19
案例伪代码：满队列处理
教学策略：保留已排队数据、丢弃新项并计数；须经需求确认
19
# 伪代码：帧或缓冲区所有权必须已定义，避免悬空引用
on_rx_item(item):
result = queue.try_push(item) # 非阻塞入队；真实接口须适配中断上下文
if result == FULL:
dropped.add(1) # 概念计数；原子性与溢出策略需单独设计
release_if_owned(item) # 仅在本路径持有所有权时释放
return DROPPED # 明确丢弃，不伪报接收成功
if result != OK:
return record_error(result) # 其他错误需单独记录，不能都归为队列满
signal_consumer_if_needed() # 按平台要求触发消费和调度
return ACCEPTED # 仅表示入队成功，不代表整帧业务成功
Notes: 这是抽象行为示例，不是可直接用于 FreeRTOS 的代码。真实实现要选择 ISR 安全的接口，正确配置中断优先级、调度通知、内存可见性以及缓冲区生命周期。统计加法的并发安全和溢出处理也需要设计。无板端测量时不能声称满足中断执行预算。

## Slide 20
案例交付包
把改动、验收和当前证据关联起来，便于人工 CR
20
# 教学目录示意：名称可调整，产物责任应保留
change/
├─ spec.md # 目标、取舍与验收条件
├─ tickets/ # 各切片责任、依赖和完成状态
├─ diff-summary.md # 修改位置与需求映射
├─ verification.md # 版本、环境、命令及真实结果
├─ review.md # 归并后的意见、处置与未决项
└─ recovery.md # 回退前提与恢复步骤
本案例未执行实际测试；主机检查与目标板检查须分别记录。
Notes: 教学交付包可以采用如下目录职责。真实目录名称和命令依据项目决定。测试记录需要包含版本、工具链、配置、命令、结果和日志位置。主机测试通过仅说明对应逻辑在主机环境满足测试，不能覆盖实际中断、DMA 和硬件时序。没有运行过的验证一律保持未执行状态。

## Slide 21
常见偏差与处理方式
先定位产物和通过条件的缺口，再调整执行方式
21
表现 | 优先检查 | 处理动作
越改越偏 | Spec 是否含边界和非目标 | 回到对齐，修订后确认
并行互相覆盖 | 文件责任与接口依赖 | 稳定契约，调整拆分
局部通过但集成失败 | 检查是否覆盖整合版本 | 补集成验证并重审
Review 意见过载 | 重复意见与缺证据结论 | 归并、复核、按风险处理
没有设备仍写“通过” | 结果状态是否区分未知 | 保留未验证项并交接
Notes: 可用这张表进行任务复盘。不断改错方向常对应边界不明确；多个 Agent 同时改接口说明依赖或责任未分清；测试全绿但集成失败说明验收层次不足；review 意见太多需要归并与证据复核。不能仅通过继续增加提示词和并发来处理这些问题。

## Slide 22
项目中的第一版 SOP
选一个边界清楚的任务，运行完整链路并保留产物
22
对齐需求 → 确认 Spec → 拆分与实现
验证结果 → PR 审查 → 人工把关
先保证每一步有明确产物，再扩展并行规模。
配套 HTML：流程图解、可交互演示、模板与注释伪代码
Notes: 建议从一个可复现的局部任务开始，定义适合团队的任务模板和验收记录。首次运行可由一个主 Agent 完成，不必为了流程形式增加并行。只有当切片独立且审查容量允许时再并行。复盘时记录返工位置、未解决风险和审查等待情况，再决定精简或增加什么约束。